План выполнения дипломного проекта на тему:
Разработка информационной системы
для отдела аспирантуры ФГБОУ ВПО «МГИУ»
студента гр. 8362 Ахмылова А.Ю.
научный руководитель: Радыгин В.Ю.
№ недели	Описание	Подпись
1 / 06.02 / - / 12.02	Формулировка темы дипломной работы. / Загрузка технического задания, диаграммы классов на GitHub.
2 / 13.02 / - / 19.02	Составление плана работ. / Диаграмма вариантов использования.
3 / 20.02 / - / 26.02	Написание введения к диплому и показ его научному руководителю и Лукьяновой Н.В. / Не менее 1 и не более 2 страниц. / Генерация скаффолдом обслуживающих моделей(предметы, кафедры, специальности, оценки, научные руководители).
4 / 27.02 / - / 04.03	Литературный обзор: обзор аналогичных средств. / Настройка ограничений целостности в обслуживающих моделях.
5 / 05.03 / - / 11.03	Создание контролеров для обслуживающих моделей. / Настройка отображения вспомогательных моделей, для повышения удобства управления ими. / Литературный обзор: обзор технических средств.
6 / 12.03 / - / 18.03	Создание основной модели «Аспирант». / Реализация ограничений целостности данных в основной модели. / Глава 2: структура проекта (четверть).
7 / 19.03 / - / 25.03	Создание контролеров основных операций для работы с аспирантами. / Реализация функций редактирования внесенных данных (оценки за вступительный экзамен и кандидатский минимум). / Глава 2: структура проекта (четверть).
8 / 26.03 / - / 01.04	Реализация ограничений доступа. / Реализация поиска и просмотра информации, сгруппированной в отдельные списки (кафедры, научные руководители, специальности, год обучения, форма оплаты). / Глава 2: структура проекта (треть).
9 / 02.04 / - / 08.04	Разработка методов и интерфейсов сбора статистики и отображения информации по аспирантам. / Глава 2: структура проекта (2/3).
10 / 09.04 / - / 15.04	Реализация технологии сбора и печати статистических данных и отчетов. / Глава 2.
11 / 16.04 / - / 22.04	Доработка функций поиска и сортировки. / Тестирование проекта и исправление ошибок. / Заключение. / Оформление заключения.
12 / 23.04 / - / 29.04	Доработка интерфейсов сбора и печати статистики. / Доработка обнаруженных недостатков программы.
13 / 30.04 / - / 06.05	Оформление приложения к диплому. / Демонстрация заключения и приложения.
14 / 07.05 / - / 13.05	Передача готовой пояснительной записки руководителю на чтение.
15 / 14.05 / - / 20.05	Сдача готового (рабочего и оттестированного) проекта дипломному руководителю и Лукьяновой Н.В. / Сдача пояснительной записки к курсовой работе дипломному руководителю и Лукьяновой Н.В.